销售 AI 线索工作台项目汇报文档

日期：2026 年 6 月 23 日

项目名称：销售 AI 线索工作台

当前阶段：本地 MVP 已跑通，进入产品化迭代阶段

一、项目一句话说明

本项目是一个面向销售团队的 AI 线索工作台，可以把销售手机中的微信长截图、通话录音、客户资料自动同步到电脑端，由系统自动完成文字识别、录音转写、客户意向判断、客户归档和跟进建议生成，帮助销售和管理层更快发现高意向客户，减少人工翻聊天记录和漏跟进的问题。

简单理解：

销售截图 / 录音
  -> 自动同步到电脑
  -> AI 识别文字 / 转写录音
  -> DeepSeek 分析购买意向
  -> 自动生成客户档案和跟进建议
  -> 老板和销售在工作台查看优先跟进客户

二、为什么要做这个系统

当前销售跟进中常见的问题：

客户聊天记录分散在销售个人微信里，管理层很难实时了解客户质量。

销售每天产生大量截图、语音、电话录音，人工整理成本高。

高意向客户容易被埋在聊天记录里，销售跟进不及时。

老板想看线索质量、跟进进度、客户意向，但缺少统一看板。

新销售对客户判断能力不稳定，需要系统给出跟进建议和话术。

本系统解决的核心问题：

自动采集销售资料。

自动识别客户聊天和录音内容。

自动判断客户购买意向。

自动沉淀客户档案。

自动生成下一步跟进建议。

给老板提供可查看、可管理、可追踪的销售线索看板。

三、当前已经实现的功能

1. 前端工作台

已完成新版前端界面，当前命名为“销售 AI 线索雷达”。

主要页面包括：

销售 AI 首页看板

今日优先跟进客户

高意向 / 中意向 / 低意向 / 暂无意向 / 无法判断分层

客户池

资料分析记录

客户详情页

原图预览

录音播放

AI 摘要和跟进建议展示

销售账号管理

登录系统

产品落地页

新版界面重点突出：

今天该先跟谁

客户为什么有意向

下一步该怎么跟

哪些资料已经被 AI 分析

哪些客户需要补充资料

2. 后端系统

后端基于 FastAPI 实现，已包含：

登录认证

JWT 权限控制

管理员账号

销售账号管理

客户管理

上传资料管理

AI 分析结果管理

跟进记录管理

通话录音上传接口

看板统计接口

高意向线索接口

今日优先跟进接口

3. 微信长截图识别

已实现微信长截图自动进入系统的能力。

流程：

销售手机截微信长图
  -> 手机 Syncthing 自动同步截图文件夹
  -> 电脑 Syncthing 接收图片
  -> 实时 watcher 检测新图片
  -> 自动上传到后端
  -> DashScope / Qwen-VL 识别图片文字
  -> DeepSeek 分析客户意向
  -> 生成客户档案和跟进任务

支持图片类型：

JPG

JPEG

PNG

WebP

BMP

4. 通话录音同步与识别

已实现手机录音同步基础链路。

当前流程：

手机录音文件
  -> Syncthing 同步到电脑
  -> watcher 检测新录音
  -> 自动上传后端
  -> Docker FunASR 本地转写
  -> DeepSeek 分析客户意向

当前已配置：

Syncthing 手机录音同步

实时目录监听

Docker FunASR 本地转写

录音原文件播放

录音上传记录

转写结果进入 AI 分析

5. DeepSeek 销售意向分析

已接入 DeepSeek API。

系统会根据客户资料输出：

客户姓名

客户电话

客户地址

客户需求

客户疑问

客户异议

关注产品

预算

购买时间

意向等级

意向分数

判断理由

关键证据

下一步建议

推荐销售话术

意向等级包括：

高意向

中意向

低意向

暂无意向

无法判断

6. 自动跟进任务

已新增“今日优先跟进”能力。

AI 分析完成后，系统会自动生成跟进任务：

高意向：建议 2 小时内跟进

中意向：建议次日跟进

低意向：建议 3 天后跟进

无法判断：建议补充聊天截图或录音

老板和销售打开首页即可看到：

哪些客户今天要先跟

为什么要跟

跟进优先级

AI 给出的下一步建议

7. 原始资料预览

系统支持在客户详情中直接查看原始资料：

微信截图原图预览

录音原文件播放

上传资料历史记录

AI 分析记录

自动跟进记录

这样方便管理层复核 AI 判断是否合理。

8. 测试数据与本地联调

当前已准备：

图片测试数据

录音测试数据

文本测试数据

后端自动化测试

手机截图 Syncthing 联调

后端、前端、watcher 本地全流程验证

当前已跑通的真实链路：

手机微信长截图
  -> Syncthing 同步到电脑
  -> watcher 自动检测
  -> 自动上传后端
  -> OCR 识别文字
  -> DeepSeek 意向分析
  -> 生成客户和跟进任务
  -> 前端工作台查看

四、系统怎么使用

1. 管理员使用流程

管理员打开系统后，可以：

登录后台。

查看首页线索雷达。

查看今日优先跟进客户。

查看高意向客户列表。

查看所有上传资料和 AI 分析结果。

查看客户详情和历史资料。

创建销售账号。

检查 DeepSeek、OCR、ASR 配置是否正常。

默认本地测试账号：

账号：admin
密码：admin123

正式使用前必须修改默认密码。

2. 销售使用流程

销售日常只需要做三件事：

正常和客户微信聊天。

对关键客户聊天记录做微信长截图。

正常拨打电话并保留通话录音。

系统会自动处理：

截图自动同步

录音自动同步

自动上传

自动识别

自动分析

自动归档

自动生成跟进建议

销售只需要打开工作台查看：

今天要先跟谁

客户需求是什么

客户异议是什么

下一步该怎么说

3. 手机端配置流程

手机端通过 Syncthing 配置自动同步。

建议同步的手机目录：

内部存储/Pictures/Screenshots

或：

内部存储/DCIM/Screenshots

电脑端接收目录：

work/Automatic-Phone-Recording-main/data/inbox/wechat

配置原则：

手机端作为发送方

电脑端作为仅接收

文件夹 ID 必须一致

不要删除本地数据

同步完成后 watcher 会自动处理

4. 电脑端启动流程

本地测试时，打开项目目录，双击：

启动实时销售AI系统.bat

它会启动：

后端服务

前端页面

Syncthing

实时 watcher

Docker FunASR 相关环境

前端访问地址：

http://127.0.0.1:8080/index.html

后端接口地址：

http://127.0.0.1:8000

五、当前项目状态

已完成

前后端基础系统

产品落地页

销售 AI 线索雷达新版界面

登录和权限

客户池

资料上传

图片 OCR

DeepSeek 销售意向分析

通话录音上传

Docker FunASR 转写

Syncthing 手机截图同步

Syncthing 手机录音同步

实时目录监听 watcher

自动上传后端

自动生成客户档案

自动生成跟进建议

原始图片预览

原始录音播放

自动化测试

GitHub 私有仓库托管

GitHub 仓库：

https://github.com/hu1130/sales-ai-leads-workbench

当前未做或仍需优化

个人微信数据库自动抓取暂未实现。

目前微信内容主要通过长截图进入系统。

客户归属和去重还需要进一步增强。

多销售、多手机长期使用时需要更严格的数据隔离。

正式上线需要 HTTPS、域名、服务器、备份和权限审计。

当前本地版本适合验证流程，正式商用建议云端部署。

OCR 对复杂长截图仍需优化，例如过滤系统提示、文件消息、重复内容。

AI 分析质量需要结合真实销售场景继续调 prompt 和字段规则。

六、后续优化方向

1. 客户归属和去重优化

目标：

让多张微信截图、多段录音、多个资料自动归到同一个客户档案。

优化内容：

根据微信昵称归档

根据手机号归档

根据截图文件来源归档

根据客户名称相似度归档

支持人工合并客户

支持客户去重提醒

价值：

避免同一个客户生成多个档案，让老板看到更准确的客户池。

2. 微信聊天解析增强

目标：

让系统更懂微信聊天截图。

优化内容：

区分销售说的话和客户说的话

过滤“通过好友验证”等系统提示

过滤文件发送、时间戳、表情干扰

提取客户昵称

提取客户真实问题

对长截图做上下文合并

价值：

提高 AI 判断准确率，减少无关内容影响销售意向评分。

3. 销售跟进闭环

目标：

不仅告诉销售“该跟谁”，还要记录“有没有跟、跟完结果如何”。

优化内容：

跟进任务状态：待跟进、已跟进、已成交、无效

跟进提醒

超时未跟进提醒

跟进结果记录

下一次跟进时间

成交概率变化

价值：

让老板看到销售执行情况，而不只是看到线索。

4. 老板驾驶舱

目标：

给管理层一个更直接的销售管理看板。

优化内容：

今日新增线索

今日高意向客户

今日待跟进客户

每个销售上传资料数

每个销售高意向客户数

未跟进客户提醒

成交预测排行

销售漏斗

价值：

老板可以一眼判断销售团队今天的线索质量和跟进压力。

5. 销售账号和权限体系

目标：

支持多人销售团队正式使用。

优化内容：

每个销售独立账号

每个销售只能看自己的客户

管理员可查看全部

主管可查看指定团队

上传资料绑定销售

手机设备绑定销售账号

价值：

解决真实团队协作和数据权限问题。

6. 云端部署

目标：

让老板和销售不用依赖一台本地电脑，任何地方都能访问。

优化内容：

部署到云服务器

配置域名

配置 HTTPS

数据库从 SQLite 升级到 PostgreSQL 或 MySQL

上传文件持久化存储

自动备份

日志监控

价值：

从本地 MVP 变成可长期使用的正式系统。

7. 手机端体验优化

目标：

让销售在手机上也能快速查看今日跟进任务。

优化内容：

移动端首页

今日跟进列表

一键拨号

客户详情

跟进状态更新

上传截图入口

价值：

销售不用一直坐在电脑前，也能按 AI 建议推进客户。

七、建议的迭代路线

第一阶段：本地 MVP 验证，已完成

周期：已完成

目标：验证技术链路是否可行。

已完成内容：

微信截图同步

录音同步

OCR

FunASR 转写

DeepSeek 分析

客户档案

跟进建议

前端看板

第二阶段：销售可用版

建议周期：1 到 2 周

重点：

客户去重

微信截图解析优化

跟进任务状态

销售账号绑定

老板看板优化

交付结果：

销售可以每天使用，老板可以每天查看线索和跟进情况。

第三阶段：团队管理版

建议周期：2 到 4 周

重点：

多销售权限

主管视角

跟进提醒

漏跟进提醒

销售排行榜

客户合并

数据导出

交付结果：

可以支持一个销售团队长期使用。

第四阶段：云端正式版

建议周期：3 到 6 周

重点：

云服务器部署

HTTPS

数据库升级

文件存储

自动备份

日志监控

安全审计

交付结果：

系统可以正式上线，支持多端访问和稳定运行。

第五阶段：智能销售助手版

建议周期：长期迭代

重点：

自动生成销售话术

自动生成回访计划

自动总结客户画像

自动预测成交概率

自动识别客户异议

自动推荐产品方案

接入企业微信 / CRM / 电话系统

交付结果：

从“线索识别工具”升级为“销售 AI 助手”。

八、当前需要老板决策的事项

建议老板重点确认以下问题：

是否确定继续围绕微信截图和通话录音作为主要数据入口？

是否需要优先做多销售账号和销售权限？

是否需要尽快部署到云端，方便老板和销售异地访问？

是否需要和现有 CRM、表格或电话系统打通？

是否允许公司销售手机长期使用 Syncthing 自动同步截图和录音？

是否需要制定客户隐私、录音告知和数据保留规则？

九、风险和注意事项

涉及客户聊天和通话录音，正式使用前需要确认合规和授权。

API Key、数据库、真实客户资料不能上传到公开仓库。

当前 GitHub 仓库已设为私有仓库。

本地测试密码必须在正式环境修改。

正式使用建议配置 HTTPS、备份和访问权限。

AI 判断只能作为销售参考，不应完全替代人工判断。

十、下一步建议

建议下一步优先做：

客户去重和合并。

微信截图结构化解析。

跟进任务状态闭环。

老板驾驶舱优化。

云端部署准备。

这样项目会从“技术链路跑通”升级为“老板和销售每天愿意打开使用”的产品。